附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-设备购置-北京学校体育围网灯光等设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 林鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910863372 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 126.611320 | 126.611320 |  | 126.000000 |  | 10 |  | 99.52% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 126.611320 | 126.611320 |  | 126.000000 |  | — |  | 99.52% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年保质保量完成体育场的设备配置，并保障学校师生使用。 |  |  |  |  |  | 已完成体育场的设备配置 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：橡胶地垫面积（㎡） |  |  | ≥1000 | 大于1000㎡ | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目论证及评审 |  |  | 2020年11月01日-2020年12月01日 | 90% | 3 |  | 2.7 |  | 基本按照项目进度执行，个别节点有偏差。今后力争严格按照设定目标来执行。 |  |
|  |  |  | 指标2：项目招投标 |  |  | 2020年12月01日-2021年3月01日 | 90% | 3 |  | 2.7 |  | 基本按照项目进度执行，个别节点有偏差。今后力争严格按照设定目标来执行。 |  |
|  |  |  | 指标3：实施完成 |  |  | 2021年8月30日 | 90% | 4 |  | 3.6 |  | 基本按照项目进度执行，个别节点有偏差。今后力争严格按照设定目标来执行。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总成本控制 |  |  | ≤126.611320万元 | 126.000000万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：教育产出指标 |  |  | 能够为学生提供良好的体育课程学习及户外活动环境，以及为教师提供良好的授课环境以更好地进行教学活动。 | 100% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度指标 |  |  | ≥95% | 90% | 10 |  | 9 |  | 实际收回样本量较少。今后将持续跟踪调查。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |