附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-设备购置-北京学校中学部专业教室设备、装修购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 林鹏 | | | | | 联系电话 | | 13910863372 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 1408.400000 | 1344.612240 | | 10 | | 95.47% | | 9.5 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | | 1408.400000 | 1344.612240 | | — | | 95.47% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2021年保质保量完成心理教室、烘焙教室、服装教室、木工教室、金工教室、电子电工教室、音乐教室、舞蹈教室、美术教室、书法教室、陶艺教室、体育教室、历史教室、地理教室、政治教室的设备配置及教室装修，保障学校教学使用。 | | | | | | 已经完成心理教室、烘焙教室、服装教室、木工教室、金工教室、电子电工教室、音乐教室、舞蹈教室、美术教室、书法教室、陶艺教室、体育教室、历史教室、地理教室、政治教室的设备配置及教室装修 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：单间使用人数平均数量 | | 不低于40人 | | 高于40人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目论证及评审 | | 2020年8月15日-10月15日 | | 90% | 3 | | 2.7 | | 基本按照项目进度执行，个别节点有偏差。今后力争严格按照设定目标来执行。 | |
| 指标2：项目招投标 | | 2020年10月15日-11月30日 | | 90% | 3 | | 2.7 | | 基本按照项目进度执行，个别节点有偏差。今后力争严格按照设定目标来执行。 | |
| 指标3：实施完成 | | 2021年4月30日 | | 90% | 4 | | 3.6 | | 基本按照项目进度执行，个别节点有偏差。今后力争严格按照设定目标来执行。 | |
| 成本指标 | 指标1：总成本控制 | | ≤1408.403607万元 | | 1344.612240万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：社会效益指标 | | 专业教室可以创立良好的教学情境，有助于老师积极地参与到学生的学习活动中，通过与学生的彼此合作与交流，构建和谐的师生情感。同时，社团活动有利于老师发掘学生能力,有效利用资源,繁荣校园文化。加强素质教育,有利于培养学生创新精神,提高学生实践能力，提升教学效率。 这样的教学可以有效的激发出学生学习兴趣，学习效率也会因此而大幅度提升。 | | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度指标 | | ≥95% | | 80% | 10 | | 8 | | 实际收回样本量较少。今后将持续跟踪调查。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.5 | |  | |